CUADERNO DE TRABAJO

GRUPO 1:
Alumno 1: Carmen Suárez Riaño
Alumno 2: Luis Izquierdo Gutiérrez
Alumno 3: Francisco Sitjar De Cos Estrada
Alumno 4: Ángel García García
Alumno 5: Samuel David Sánchez Sinning

RETO: ProjectStore
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
CURSO: 2º
Fecha inicio: 19 nov 2024
Fecha fin: 29 nov 2024
19 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Hoy hemos leído entre todos el proyecto, hemos comentado como íbamos a hacerlo y como enfocarlo, y nos hemos organizado y repartido las tareas. / Se ha creado la base de datos, el repositorio de GitHub y hemos empezado con el diseño de la interfaz en Visual Studio, ademas de diseñar como queríamos que fuese la interfaz en Canva para tener una idea global de como queremos que sea la aplicación.	Por el momento no he hemos tenido ninguna incidencia, el único problema por llamarlo de alguna manera habría sido el entender bien las relaciones de la base de datos.	Lo siguiente a realizar será, el diseño completo de la aplicación en visual studio para su posterior codificación, terminar el repositorio de GitHub, y empezar con la creación de las clases de la base de datos.

21 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Para empezar con el Github ya creado, hemos echo una pequeña introducción para que todos entendiésemos bien el repositorio y poder subir y mantener actualizados los archivos de forma adecuada. / Por parte de DI, hemos empezado con el diseño de los formularios que serán las ventanas de la aplicación. Además hemos empezado a implementar algunos de los botones y a relacionar unos formularios con otros. / Por la parte de AD se ha seguido creando la base de datos, en este caso, se han echo las clases.	En DI hemos tenido un problema principal a al hora de conectar la API ya que aun no hemos obtenido ese conocimiento, por lo que es una tarea que se dejará para el día siguiente. / Por otra parte hemos tenido problemas a la hora de añadir dentro de una ventana otra ventana, pero es un problema secundario más de diseño que de código. / No hemos tenido ningún otro problema. / En cuanto en AD hoy se han echo las interfaces y repositorios de la base de datos.	Lo siguiente que tendremos que hacer es, finalizar el diseño de la aplicación y empezar a codificar los botones, además de conectar la API con la aplicación. Mañana se prevé en AD hacer las consultas de la base de datos

22 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Hoy se ha seguido trabajando en la API, se han realizado las consultas, se han acabado algunas entidades, y se ha dejado ya prácticamente acabada. / En DI se ha seguido con el desarrollo del diseño de la interfaz, a falta del apartado de alumnos, y se ha empezado con el código de la misma de cada uno de los formularios creados.	La mayor incidencia ha sido a la hora de conectar la API desde Visual Studio ya que no teníamos el conocimiento adquirido en clase hasta el mismo día de hoy, y aun así, no está explicado del todo, por lo que el Lunes, finalizaremos la explicación de la conexión de la API y podremos conectarla.	Lo siguiente a realizar es la conexión de la API desde Visual Studio, a falta de tener la URL de la misma. / Además tratar de terminar el código y diseño de la interfaz, principalmente la parte de profesores y administradores, y terminar la API.

25 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Hoy hemos seguido desarrollando la aplicación de escritorio, la parte de DI, hemos echo el código para poder conectar la API con la aplicación, a falta de tener la URL.	No hemos tenido ningún problema el día de hoy.	Lo siguiente a hacer es terminar el código de la aplicación y terminar la conexión de la API. Además de dar los últimos retoques de diseño de la aplicación.

26 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Hoy se ha finalizado la API, la conexión ya funciona sin problema. / En DI, hemos realizado el código para la conexión con la API, y hemos comprobado su funcionamiento, hemos acabado de hacer la parte de diseño.	El único problema ha sido a la hora de conectar la API ya que algunas de las conexiones no funcionaban correctamente debido al código de la conexión. Pero tras ver el error se ha solucionado el error.	Lo próximo a realizar es acabar la conexión de la API de todos los formularios que la utilizan, y con ello comprobar el funcionamiento de la aplicación.

29 de noviembre de 2024
Lo que hicimos	Problemas e incidencias	Lo que vamos a hacer
Como solo quedaba la parte de DI, debido a las horas de menos que hubo por el claustro, el resto finaliza hoy. Hoy hemos dado los últimos retoques a al aplicación en cuanto a diseño y a código, solucionando algunos errores pequeños. / La aplicación está terminada toda la parte que se pedía. / No se ha implementado la función de subir archivos en la API.